## Slide 1: Projetos em SI
Prof. Rafael Mello Oliveira
rmelloo@hotmail.com

## Slide 2: Escopo do Projeto
Definir o escopo do projeto envolve determinar o que será feito: um novo app; um software específico (sistema de vendas, sistema de gestão, de controle, etc.); um site de comércio eletrônico,...
Definir o escopo é o processo de desenvolvimento de uma descrição detalhada do projeto e do produto.
    Ex.: “desenvolvimento de um software de comércio eletrônico para a empresa X”; melhoria do sistema de vendas da empresa y; etc.
A preparação detalhada da declaração do escopo é crítica para o sucesso e baseia-se nas entregas principais, premissas e restrições que são documentadas durante a iniciação do projeto.

## Slide 3: Declaração de escopo – Scope Statement
É o documento que formaliza o escopo de todos os trabalhos a serem desenvolvidos no projeto, servindo de base para futuras decisões do projeto.
Contém:
  Título do projeto
  Nome da pessoa que elaborou o documento
  Nome do patrocinador
  Nome do gerente do projeto e suas responsabilidades e autoridades
  Nome dos integrantes do time do projeto
  Descrição do projeto
  Objetivo do projeto
  Justificativa do projeto

## Slide 4: Declaração de escopo – Scope Statement
Seguindo:
  Produto do projeto;
  Expectativa do cliente/patrocinador;
  Fatores de sucesso do projeto;
  Restrições;
  Premissas;
  Exclusões específicas (tudo o que não será abordado pelo projeto);
  Principais atividades e estratégias do projeto;
  Principais entregas do projeto;
  Orçamento básico do projeto;
  Plano de entregas e marcos do projeto;
  Registro de alterações no documento;
  Aprovações.

## Slide 5
A partir deste escopo se fará uma descrição do projeto com o intuído de seguir para a análise de viabilidade.
É viável?
A organização quer prosseguir?
Prosseguindo a organização coloca o projeto em prática.
Aí entram as ferramentas de Gerenciamento de Projetos.

## Slide 6: Gerenciamento de Escopo
Objetivo principal: definir e controlar os trabalhos a serem realizados pelo projeto de modo a garantir que o produto ou serviço desejado seja obtido através da menor quantidade de trabalho possível.
A partir daí teremos gerenciamento de:
  Tempo
  Custos
  Qualidade
  Recursos Humanos
  Comunicações
  Riscos
  Aquisições

## Slide 7: Referências
WOILER E MATHIAS (2013) Projetos: planejamento, elaboração, análise. São Paulo: Atlas.
BRANCO, LEITE E VINHA JUNIOR (2016) Gestão colaborativa de projetos. São Paulo: Saraiva.
VARGAS, RICARDO (2009) Gerenciamento de projetos: estabelecendo diferenciais competitivos. Rio de Janeiro: Brasport.